| TËp ®oµn s«ng ®µ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06 Sè: 02 NQ/S96- H§QT | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2011 |
| --- | --- |

nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ

C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06

Quý I n¨m 2011

C¨n cø:

QuyÕt ®Þnh 1749 Q§/BXD ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06;

§iÒu lÖ Tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010;

NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 17/4/2010 vµ NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt th­êng ngµy 11/11/2010;

B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2010 vµ kÕ ho¹ch nhiÖm vô quý I, c¶ n¨m 2011;

Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy      th¸ng       n¨m 2011,

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06

quyÕt nghÞ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

| TT | ChØ tiªu | §VT | KH n¨m 2010 | Thùc hiÖn n¨m 2010 | Tû lÖ hoµn thµnh %KH năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gi¸ trÞ s¶n l­îng | 109® | 500 | 421,79 | 84 |
| - | X©y l¾p | 109® | 0 | 21,79 |  |
| - | §Çu t­ | 109® | 500 | 400 | 80 |
| 2 | Doanh thu | 109® | 562 | 358,712 | 64 |
| 3 | Lîi nhuËn | 109® | 60 | 60,233 | 100 |
|  | Tû suÊt LN/DT | % | 12 | 18 | 157 |
|  | Tû suÊt LN/V§L | % | 60 | 60 | 100 |
|  | Tû suÊt LN/VCSH | % | 40 | 40 | 100 |
| 4 | Nép ng©n s¸ch | 109® | 23,086 | 30,14 | 131 |
| 5 | TNBQ ng­êi/th¸ng | ®ång | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý I và  năm 2011:

| TT | ChØ tiªu | §VT | KH quý I | KÕ ho¹ch n¨m 2011 | TL t¨ng tr­ëng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TH n¨m 2010 | Tû lÖ % |
| 1 | Gi¸ trÞ s¶n l­îng | 109® | 98 | 585 | 421,79 | 139 |
| - | X©y l¾p | 109® | 8 | 35 | 21,79 | 161 |
| - | §Çu t­ | 109® | 90 | 550 | 400 | 138 |
| 2 | Doanh thu | 109® | 70 | 335 | 358,712 | 93 |
| - | X©y l¾p | 109® | 5 | 35 | 23,721 | 148 |
| - | §Çu t­ | 109® | 65 | 300 | 335 | 90 |
| 3 | Lîi nhuËn | 109® | 13,5 | 120 | 60,233 | 199 |
| - | Tû suÊt LN/DT | % | 21 | 39 |  |  |
| - | Tû suÊt LN/V§L | % | 9 | 24 |  |  |
| - | Tû suÊt LN/VCSH | % | 7 | 19 |  |  |
| 4 | Nép ng©n s¸ch | 109® | 6,4 | 44,34 | 30,14 | 147 |
| 5 | TNBQ ng­êi/th¸ng | ®ång | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 110 |

Điều 3. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I và năm 2011:

3.1. Môc tiªu x©y l¾p:

- C«ng tr×nh nhµ gi¶ng ®­êng + ký tóc x¸ khu B tr­êng §¹i häc Má §Þa chÊt: B¾t ®Çu thi c«ng hoµn thiÖn trong quý I vµ hoµn thµnh bµn giao trong n¨m 2011.

- Tham gia ®Êu thÇu c«ng tr×nh x©y l¾p kh¸c, gi¸ trÞ kho¶ng 100 tû ®ång;

- TriÓn khai thi c«ng x©y l¾p mét sè h¹ng môc thuéc dù ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty:

- Dù ¸n thuû ®iÖn NËm X©y Näi 2 : Trong quý I thi c«ng xong ®­êng vËn hµnh NV5; 30% khèi l­îng hÇm ®o¹n 1; 30% khèi l­îng hÇm ®o¹n 2; 60% khèi l­îng th¸p ®iÒu ¸p vµ ®­êng èng ¸p lùc, 30% c«ng tr×nh ®Çu mèi; 40% khèi l­îng nhµ m¸y vµ l¾p ®Æt xong tr¹m trén bª t«ng 16m3/h vµ ®Êu nèi ®­êng ®iÖn 35Kv giai ®o¹n 2.

3.2. Môc tiªu dự án ®Çu t­:

a. Dự án khu đô thị mới Hồng Thái: Tiếp tục triển khai các công việc theo quy hoạch được duyệt;

b. Dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân:

+ TiÕp tôc c«ng t¸c GPMB;

+ TiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt ®Ó TK BVTC;

+ ThÈm tra, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ lËp tæng dù to¸n phÇn h¹ tÇng kü thuËt;

c. Dự án thủy điện Nậm Xây Nọi 2

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Gói thầu TB3 cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và cung cấp dịch vụ kỹ thuật; Gói gia công lắp đặt thiết bị đường ống áp lực; Gói cơ khí thuỷ công;

- Hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng cung cấp tín dụng cho dự án;

- Thoả thuận đấu nối và các hồ sơ theo phương án hiệu chỉnh (12MW);

- Tập trung thi công xong các hạng mục đảm bảo mục tiêu lắp đặt tổ máy số 1 xong trong quý I năm 2012;

d. Các dự án khác

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để cấp có thẩm quyền phê duyệt cho làm chủ đầu tư một số dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ....

- Tìm thêm 1 dự án thuỷ điện nhỏ khác để tăng giá trị SXCN trong những năm tới;

3.3. Chuẩn bị các báo cáo, công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2011;

3.4. Tuyển dụng từ 15 -20 Kỹ sư, Cử nhân và 20 công nhân vận hành NMTĐ; Kịp thời thành lập các BQL theo từng dự án khi có quyết định giao chủ đầu tư. Cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cao cấp;

- Thành lập phòng Kinh doanh hoặc sàn giao dịch bất động sản; Tách phòng Kỹ thuật Kế hoạch thành phòng Kỹ thuật chất lượng và phòng Kinh tế kế hoạch và thành lập Công ty cổ phần/TNHH quản lý các nhà máy thuỷ điện vào thời điểm thích hợp;

3.5. Thu vốn, thu nợ dứt điểm đối với các công trình đã thi công xong, đồng thời thu vốn các công trình đang thi công; Quyết toán công trình đường kênh Đan Hoài và khách sạn Đà Lạt Plaza; Đôn đốc chuyển tiền hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Sông Đà Bình Tân;

3.6. Trong quý I, hoàn thành ký hợp đồng tín dụng, đồng thời thoả thuận hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư khu đô thị Sông Đà Bình Tân, thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, khu đô thị Hồng Thái và các dự án khác;

3.7. Giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư theo quy chế đã ban hành; Xây dựng giá thành và thẩm định thiết kế, dự toán các hạng mục thuộc các dự án đầu tư đã được phê duyệt quy hoạch;

3.8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các mặt hoạt động của Công ty;

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và giải pháp thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức  hoạt động, các quy chế phân cấp quản lý của Công ty;

| C¸c ñy viªn h®qt NguyÔn §¨ng Lanh §µo ViÕt Thä Lª Quèc Huy NguyÔn V¨n Phóc | Chñ tÞch H§QT §inh Ngäc ¸nh |
| --- | --- |

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3 (t/hiÖn).

- UV H§QT (t/dâi);

- BKS,CB,C§,§TN (®Ó biÕt);

- Së GDCK H.Néi (t/b¸o);

- L­u H§QT.