| TËp ®oµn s«ng ®µ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06 Sè: NQ/S96- H§QT | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy th¸ng 7 n¨m 2010 |
| --- | --- |

nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ

C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06

Quý III n¨m 2010

C¨n cø:

QuyÕt ®Þnh 1749 Q§/BXD ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9.06;

§iÒu lÖ Tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc söa ®æi, bæ sung vµ th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2010;

NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2010;

B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD quý II vµ kÕ ho¹ch nhiÖm vô quý III n¨m 2010;

Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ ngµy       th¸ng 7 n¨m 2010,

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9.06

quyÕt nghÞ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2010:

| TT | ChØ tiªu | §VT | Thùc hiÖn quý II | Tû lÖ hoµn thµnh % | Thùc hiÖn 6 th¸ng | Tû lÖ hoµn thµnh % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gi¸ trÞ s¶n l­îng | 109® | 49,923 | 54 | 85,573 | 72 |
| - | X©y l¾p | 109® | 19,923 |  | 25,573 |  |
| + | S«ng §µ 906 | 109® | 4,123 | 137 | 9,773 | 56 |
| + | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 15,8 |  | 15.8 |  |
| - | §Çu t­ | 109® | 30,0 | 50 | 60 | 75 |
| 1.2 | Doanh thu | 109® | 21,8 |  | 31,294 |  |
| - | Doanh thu x©y l¾p | 109® | 16,3 |  | 20,645 |  |
| + | S«ng §µ 906 | 109® | 11,7 |  | 16,045 |  |
| + | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 4,6 |  | 4,6 |  |
| - | Doanh thu kh¸c | 109® | 5,5 |  | 10,649 |  |
| 1.3 | TiÒn vÒ TK | 109® | 4,751 |  | 80,549 |  |
| 1.4 | ¦íc lîi nhuËn | 109® | 6,172 |  | 11,335 |  |
| + | S«ng §µ 906 | 109® | 5,462 |  | 10,625 |  |
| + | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 0,71 |  | 0,71 |  |
| 1.5 | Nép ng©n s¸ch | 109® | 1,72 |  | 2,14 |  |
| 1.6 | TNBQ ng­êi/th¸ng | ®ång | 4.876.000 |  | 4.230.000 |  |

Điều 2. Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý III năm 2010:

| TT | ChØ tiªu | §VT | KH quý III | KH 6 th¸ng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gi¸ trÞ s¶n l­îng | 109® | 198,9 | 614,2 |
| - | X©y l¾p | 109® | 48,9 |  |
| + | S«ng §µ 906 | 109® | 10 | 20 |
| + | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 38,9 | 94,2 |
| - | §Çu t­ | 109® | 150 | 500 |
| 1.2 | Doanh thu | 109® | 335,4 | 675,4 |
| - | S«ng §µ 906 | 109® | 300 | 600 |
| - | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 35,4 | 75,4 |
| 1.3 | TiÒn vÒ TK | 109® | 263,960 |  |
| 1.4 | Lîi nhuËn | 109® | 22,65 | 54,29 |
| - | S«ng §µ 906 | 109® | 20 | 50 |
| - | S«ng §µ §«ng §« | 109® | 2,65 | 4,29 |
| 1.5 | Nép ng©n s¸ch | 109® | 32,652 | 38,045 |
| 1.6 | TNBQ ng­êi/th¸ng | ®ång | 5.370.000 | 5.500.000 |

Điều 3. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý III năm 2010:

3.1. Môc tiªu x©y l¾p:

- §¹i häc Má - §Þa chÊt:

- Nhµ gi¶ng ®­êng:

+ Thi c«ng xong phÇn khung bª t«ng cèt thÐp tÇng 5, x©y xong tÇng 2

- Ký tóc x¸:

+ Thi c«ng xong phÇn bª t«ng cèt thÐp tÇng 8 vµ x©y th« tÇng 5

- Thñy ®iÖn NËm C¾t:

+  §Ëp d©ng, cèng x¶ c¸t vµ cöa lÊy n­íc: hoµn thµnh c«ng t¸c khoan phun chèng thÊm, ®æ bª t«ng giai ®o¹n 1, giai ®o¹n 2, ®ang tiÕp tôc triÓn khai thi c«ng bª t«ng giai ®o¹n 3.

+ BÓ ¸p lùc vµ nhµ van: hoµn thµnh ®æ bª t«ng ®¸y bÓ, t­êng bÓ, nhµ van vµ ®¾p ®Êt thµnh kªnh.

+ §­êng èng ¸p lùc: hoµn thµnh ®µo ®Êt ®¸ hè mãng, ®æ bª t«ng mè nÐo giai ®o¹n 1, giai ®o¹n 2 vµ mè ®ì nÐo giai ®o¹n 1, giai ®o¹n 2.

+ Nhµ m¸y kªnh x¶: hoµn thµnh ®µo ®Êt ®¸ giai ®o¹n 3, ®æ bª t«ng phÇn trªn cao tr×nh 193,8m vµ bµn giao ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ nhµ m¸y.

+ Tr¹m ph©n phèi ®iện OPY: hoµn thµnh ®æ bª t«ng mãng vµ bµn giao ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ.

- Thuû ®iÖn NËm X©y Näi 2 :

+ Hoµn thµnh thi c«ng ®­êng vËn hµnh NV2;

+ Hoµn thµnh x©y dùng ®­êng d©y 35Kv giai ®o¹n 2

+ TriÓn khai thi c«ng hÇm; Hoµn thµnh ®µo ®Êt ®¸ hè mãng ®Ëp;

+ Thi c«ng ®¶m b¶o xong bª t«ng b¶n ®¸y ®­êng èng ¸p lùc.

+ Khai th¸c l©m s¶n theo ph­¬ng ¸n trªn diÖn tÝch rõng ®­îc cÊp giÊy phÐp;

- Dù ¸n S«ng §µ B×nh T©n: San nÒn phÇn diÖn tÝch ®· xong thñ tôc GPMB;

3.2. Môc tiªu dự án ®Çu t­:

* Dự án khu đô thị mới Hồng Thái: Bám sát việc rà soát quy hoạch để thực hiện các công việc tiếp theo;

* Dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân:

- Giải phóng mặt bằng xong 60 -70% diện tích;

- Phê duyệt xong quy hoạch 1/500 và công bố quy hoạch theo quy định;

- Xong thiết kế kỹ thuật thi công;

* Dự án thủy điện Nậm Xây Nọi 2

- Đấu thầu và thương thảo hợp đồng mua thiết bị của dự án

- Giải phóng xong toàn bộ mặt bằng của dự án

- Xong thiết kế kỹ thuật thi công;

* Các dự án khác

- Bám tiến độ để có văn bản chấp thuận của chính quyền địa phương cho làm chủ đầu tư một số dự án tại Bắc Ninh và một số dự án khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.3. Sửa đổi, bổ sung quy chế phân cấp quản lý tài chính, kinh tế đối với các dự án đầu tư; Tăng cường công tác giám sát, quản lý kỹ thuật đối với các dự án, công trình;

3.4. Lập, triển khai các phương án huy động vốn đảm bảo tiến độ năm 2010 của các dự án đầu tư;

3.5. Hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô.

3.6. Nhất trí chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010;

3.7. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu và chi phí quản lý đối với BQL dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2;

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức  hoạt động, các quy chế phân cấp quản lý của Công ty;

| C¸c ñy viªn h®qt §inh Ngäc ¸nh ................................................ §µo ViÕt Thä ...................................................... Lª Quèc Huy ....................................................... NguyÔn V¨n Phóc ........................................ | Chñ tÞch H§QT NguyÔn §¨ng Lanh |
| --- | --- |

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3 (t/hiÖn).

- UV H§QT (t/dâi);

- BKS,CB,C§,§TN (®Ó biÕt);

- Së GDCK H.Néi (t/b¸o);

- L­u H§QT.